Đúng, làm Web Admin trước là hợp lý ở thời điểm này.

Backend của bạn đã chạy ổn full flow: phim → suất chiếu → seat map → giữ ghế 3 phút → booking → mock payment → ticket → check-in. Web admin sẽ giúp bạn demo hệ thống rõ hơn rất nhiều, vì web admin là phần phía rạp/người bán dùng để quản lý suất chiếu, xem booking, xem ghế và xác nhận vé. Tài liệu tổng thể cũng xác định Web Admin Dashboard là thành phần riêng giao tiếp với backend qua REST/WebSocket .

Plan Web Admin nên làm theo hướng giảm tải

Vì mình đã thống nhất với bạn là không làm Admin CRUD phòng + không sinh sơ đồ ghế, web admin sẽ chỉ làm các phần thật sự cần cho demo:

Không làm:

- CRUD phòng chiếu

- Generate seat layout

- Seat layout editor

- Auth admin phức tạp

- WebSocket realtime ngay từ đầu

Làm:

- Dashboard tổng quan đơn giản

- Quản lý phim

- Quản lý suất chiếu

- Xem seat map theo suất chiếu

- Xem booking

- Verify/check-in vé

Backend hiện tại đã có sẵn các endpoint không có /api, base URL là http://localhost:3000 . Rooms API cũng đang là read-only, đúng với hướng giữ phòng/ghế seed cố định .

Roadmap Web Admin đề xuất

Giai đoạn 1 — Tạo project admin-web

Tạo folder ngang hàng với api-server:

EousX-Movie-Booking-AI/

├── api-server/

├── android-client/

└── admin-web/

Tech stack nên dùng:

React + Vite

TypeScript

Tailwind CSS

Axios

React Router

TanStack Query

Lucide Icons

Chưa cần shadcn UI ngay, vì sẽ mất thêm thời gian setup. Tự viết component đơn giản là đủ đẹp cho đồ án.

Giai đoạn 2 — Làm layout admin

Các trang ban đầu:

/dashboard

/movies

/showtimes

/seat-monitor

/bookings

/tickets

Layout gồm:

Sidebar bên trái

Header trên cùng

Main content bên phải

Menu:

Dashboard

Movies

Showtimes

Seat Monitor

Bookings

Ticket Check-in

Giai đoạn 3 — Làm API layer

Tạo Axios client gọi backend:

VITE_API_BASE_URL=http://localhost:3000

Các nhóm API cần có:

moviesApi.ts

showtimesApi.ts

roomsApi.ts

seatMapApi.ts

bookingsApi.ts

ticketsApi.ts

Dựa vào backend hiện tại:

GET    /movies

POST   /admin/movies

PUT    /admin/movies/:id

DELETE /admin/movies/:id

GET    /admin/rooms

GET    /admin/showtimes

POST   /admin/showtimes

PUT    /admin/showtimes/:id

DELETE /admin/showtimes/:id

GET    /admin/showtimes/:showtimeId/seats

GET    /admin/bookings

GET    /admin/bookings/:id

GET    /bookings/:bookingId/ticket

GET    /tickets/verify/:qrCode

POST   /tickets/:ticketId/check-in

Ticket API mới của bạn hiện có đúng các route lấy ticket theo booking, verify QR code và check-in bằng ticketId .

Thứ tự code cụ thể

Bước 1 — Setup admin-web

Mục tiêu: chạy được giao diện trắng có sidebar.

npm create vite@latest admin-web -- --template react-ts

cd admin-web

npm install

npm install axios react-router-dom @tanstack/react-query lucide-react dayjs clsx

npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer

Sau đó setup Tailwind, .env, router, layout.

Bước 2 — Movies Page

Trang này dùng để admin thêm/sửa/xóa phim.

Chức năng:

Hiển thị danh sách phim

Thêm phim mới

Sửa phim

Xóa phim

Lọc theo status: NOW_SHOWING / UPCOMING

Backend của bạn đã có Movie API admin: POST /admin/movies, PUT /admin/movies/:id, DELETE /admin/movies/:id .

Đây nên là trang làm đầu tiên vì dễ test nhất.

Bước 3 — Showtimes Page

Trang này quan trọng hơn Movies Page.

Chức năng:

Hiển thị danh sách suất chiếu

Tạo suất chiếu mới

Chọn phim từ /movies

Chọn phòng từ /admin/rooms

Nhập startTime

Nhập basePrice

Chọn status OPEN

Sửa suất chiếu

Hủy suất chiếu

Backend đã có logic kiểm tra trùng giờ phòng, nếu không gửi endTime thì tự tính theo runtime phim .

Trang này giúp demo flow:

Admin thêm phim

→ Admin tạo suất chiếu

→ Android hoặc web thấy suất chiếu

Bước 4 — Seat Monitor Page

Đây là trang nên làm sau Showtimes.

Chức năng:

Chọn ngày

Chọn suất chiếu

Hiển thị thông tin phim/phòng/giờ chiếu

Hiển thị sơ đồ ghế

Màu ghế theo trạng thái:

AVAILABLE

LOCKED

SOLD

MAINTENANCE

Tạm thời chưa cần WebSocket. Làm cách đơn giản trước:

GET /admin/showtimes/:showtimeId/seats

Nút Refresh

Hoặc auto refresh mỗi 5 giây

Vì mục tiêu là demo ổn định. WebSocket để sau. Tài liệu cũ có nói web admin nên hiển thị seat map realtime, nhưng ta có thể làm polling trước để giảm độ phức tạp .

Bước 5 — Bookings Page

Chức năng:

Hiển thị danh sách booking

Xem chi tiết booking

Hiển thị:

- Mã booking

- Khách hàng

- Phim

- Suất chiếu

- Phòng

- Ghế

- Tổng tiền

- Payment status

- Ticket status

Backend đã có:

GET /admin/bookings

GET /admin/bookings/:id

Booking API hiện trả kèm user, showtime, seats, payment, ticket nên rất phù hợp làm bảng admin .

Bước 6 — Ticket Check-in Page

Trang này thay cho scan QR thật.

Chức năng:

Nhập qrCode

Bấm Verify

Nếu VALID thì hiện thông tin vé

Bấm "Nhân viên xác nhận vé"

Gọi POST /tickets/:ticketId/check-in

Nút nên ghi rõ:

Nhân viên xác nhận vé

Và có note:

Nút này chỉ dành cho nhân viên rạp xác nhận vé.

Điều này đúng với logic bạn đã muốn: không cần scan QR thật, chỉ cần nút xác nhận để tối ưu phạm vi đồ án.

Bước 7 — Dashboard đơn giản

Làm sau cùng, không cần backend dashboard riêng ngay.

Có thể lấy dữ liệu từ:

GET /admin/bookings

GET /admin/showtimes

Rồi frontend tự tính:

Tổng booking

Số booking PAID

Số booking CHECKED_IN

Doanh thu từ booking PAID/CHECKED_IN

Số suất chiếu hôm nay

Dashboard chỉ cần đẹp và dễ trình bày, chưa cần biểu đồ phức tạp.

Plan chốt nên làm

Mình đề xuất thứ tự chính thức:

1. Setup admin-web React + Vite + Tailwind

2. Làm AdminLayout + Router + Sidebar

3. Làm API client dùng Axios

4. Làm MoviesPage

5. Làm ShowtimesPage

6. Làm SeatMonitorPage

7. Làm BookingsPage

8. Làm TicketCheckInPage

9. Làm DashboardPage đơn giản

Sau khi web admin chạy ổn, lúc đó mới quay lại Android để nối booking flow. Cách này hợp lý vì backend của bạn đã ổn, web admin sẽ giúp kiểm tra dữ liệu và demo nghiệp vụ nhanh hơn Android.